STORAGE LABOS

固件回归测试值守机器人 产品定义、开发方案、竞争策略与未来规划

核心命题

不重新发明测试工具，先把工程师从刷版本、守机器、重启、收日志、填报告等机械劳动中解放出来。

| 产品代号 | Storage LabOS · Regression Worker |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026年7月27日 |
| 适用对象 | 联合创始人、产品负责人、研发团队、首批试点客户 |
| 首个落地场景 | 固件 A/B 版本的无人值守循环回归 |
| 北极星指标 | 无人值守完成率 + 每工位释放的工程师工时 |

一句话定位：固件提交后，系统自动刷版本、运行回归、处理卡死、收集证据、复现失败，并生成版本结论和缺陷单。

# 文档摘要

最终建议 先做“单工位固件回归值守机器人”，证明它能在一块 SSD、两个固件版本和一套真实 SOP 下，无人值守完成循环测试；测试主机卡死后自动恢复；失败时保存完整证据；结束后自动形成 A/B 对比报告。不要从协议合规、EDA、PCIe 高速背板或自研主控起步。

本项目的本质不是“AI 会不会判断 SSD”，而是建立一个存储实验室数字执行员：专家负责定义测试和决策，系统负责反复执行、值守、恢复、留证和整理。

公开市场中的 ULINK、OakGate、SANBlaze、Quarch 与 PyNVMe3 已经证明存储验证、供电控制、故障注入和自动化测试存在稳定需求；同时也说明新团队不应在底层测试覆盖和最新 PCIe 代际上正面竞争。你们的切口是这些能力之上的统一控制平面。

| 问题 | 方案 | 可量化结果 |
| --- | --- | --- |
| 工程师夜间值守、失败后人工重启 | 带外控制器监测主机，分级执行软恢复、Reset、整机断电恢复 | 人工介入次数、自动恢复成功率 |
| 工具和脚本分散，失败现场不完整 | 统一连接器和 Evidence Bundle，将日志、设备状态、画面、温度和恢复过程对齐 | 证据完整率、从失败到可提单时间 |
| 回归结果靠 Excel 和人工对比 | 固件 A/B 自动对比、失败指纹聚类、自动生成报告与缺陷单 | 报告生成时间、重复问题合并率 |
| 企业已有工具难以推倒重来 | 以插件方式接入 DriveMaster、SANBlaze、Quarch、PyNVMe、fio 及私有工具 | 接入周期、适配器数量 |

## 目录

| 上半部分 | 下半部分 |
| --- | --- |
| 1. 项目判断与战略边界 | 7. 硬件方案与演进路径 |
| 2. 行业痛点、用户与价值模型 | 8. 竞品分析与竞争策略 |
| 3. 产品定位与主打卖点 | 9. 差异化、护城河与品牌表达 |
| 4. MVP 产品定义 | 10. 产品路线与未来规划 |
| 5-6. 产品功能、技术架构与开发方向 | 11-12. 商业化、团队分工与附录 A-D |

# 1. 项目判断与战略边界

## 1.1 核心判断

战略公式 已有测试能力 × 无人值守执行 × 带外自救 × 证据闭环 × 失败复现 = 第一款可卖的产品。

你们最适合的起点不是存储芯片设计、EDA、主控固件本身，也不是再造一套协议测试仪，而是替代存储公司中高频、固定、耗时但决策含量低的执行劳动。

测试与验证并非“无脑工作”本身。真正应该被替代的是其中的机械执行层：准备环境、刷固件、反复启动、等待、检测卡死、收集日志、截图、对比版本、整理报告。测试设计、根因确认和发布决策继续由工程师负责。

## 1.2 产品要解决的任务

把一份固定 SOP 转换成可审计、可恢复、可重复执行的结构化工作流。

在无人值守状态下完成固件刷写、I/O、重启、休眠、恢复和数据校验循环。

测试主机失联或崩溃后，由独立带外控制器恢复环境并从安全检查点继续。

失败发生时自动保存完整现场，而不是只留下“第 67 轮失败”。

将固件 A/B 的结果自动对比，并输出研发可直接使用的报告和缺陷草稿。

兼容客户已有测试工具和私有脚本，降低替换阻力。

## 1.3 明确不做什么

| 非目标 | 原因 | 何时再考虑 |
| --- | --- | --- |
| 重新开发完整 NVMe 协议合规套件 | 成熟厂商与开源框架已经积累大量用例；首版投入大、差异化弱 | 客户明确需要且已有稳定收入后，以连接器或合作方式补齐 |
| PCIe Gen5/Gen6 高速背板与协议分析仪 | 涉及高速信号完整性、时序、电源和认证，容易拖慢产品验证 | 在单工位软件闭环和客户付费成立后，由专门硬件团队推进 |
| 让大模型直接控制破坏性命令 | 误操作代价高，不能把安全交给概率模型 | 大模型只生成草稿；确定性规则和人工审批执行 |
| 自动批准固件发布 | 发布是工程责任与组织流程，不应由系统越权 | 系统提供门禁证据和风险提示 |
| EDA 或芯片设计自动化 | 进入核心设计签核，专业、信任、数据和销售门槛均过高 | 长期若有明确行业伙伴再单独评估 |

## 1.4 产品切入点

图 1｜本产品不与底层测试平台争夺协议覆盖，而是作为统一执行与闭环层。

# 2. 行业痛点、用户与价值模型

## 2.1 目标用户

| 用户角色 | 日常痛点 | 本产品交付 |
| --- | --- | --- |
| 固件工程师 | 新固件出来后要等回归结果；失败信息不完整，复现成本高 | 版本差异、失败证据、最短复现建议 |
| 验证 / QA 工程师 | 大量时间花在刷版本、守机器、重跑和填表 | 无人值守执行、自动恢复、自动报告 |
| 实验室负责人 | 机器利用率低，夜间失败无人处理，资源状态不透明 | 工位在线率、任务队列、人工介入统计 |
| FAE / 客户支持 | 现场问题难复现，日志来源分散 | 统一证据包、复现工作流、环境指纹 |
| 研发经理 | 无法准确知道版本风险和回归进度 | 版本门禁看板、阻断问题、历史趋势 |

## 2.2 当前人工流程

领取测试盘 → 核对序列号 → 刷入固件 → 重启并确认版本 → 配置测试环境 → 跑现有脚本 → 等待 / 观察 → 卡死后人工重启 → 重跑失败段 → 收集多处日志 → 截图 / 复制数据 → 与上一版对比 → 填 Excel → 写测试报告 → 建缺陷单 → 工程师再次复现

这里面真正需要专业判断的环节有限，但每一次执行都需要工程师保持在线。夜间失败、主机蓝屏、网络断开和脚本挂起会让“已经自动化的测试”重新变成人工值守。

## 2.3 目标流程

工程师选择 DUT + 固件 A/B + 已审核工作流 → 系统完成安全预检和环境指纹记录 → 自动刷写、运行、重启、休眠、恢复、校验 → 失联时带外控制器分级自救并留痕 → 失败时自动收集 Evidence Bundle 并重现 → 自动聚类同类失败、对比 A/B、生成报告和缺陷草稿 → 工程师只处理需要判断的异常与发布决策

## 2.4 价值模型

北极星指标 每个测试工位每周释放的工程师工时。辅助指标包括无人值守完成率、人工介入次数、自动恢复成功率、证据完整率和从失败到可提单的时间。

| 指标 | 定义 | 产品阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| 无人值守完成率 UCR | 无人工触碰完成的计划任务数 ÷ 总计划任务数 | POC 先达到可用；产品化后持续逼近 98%+ |
| 人工介入密度 | 每 100 小时测试需要人工处理的次数 | 持续下降，且分类记录介入原因 |
| 自动恢复成功率 | 主机/Agent 失联后由带外控制恢复的成功比例 | 区分软恢复、Reset、整机断电三层 |
| 证据完整率 | 失败任务是否包含规定的环境、日志、状态和恢复记录 | 关键字段不得因主机崩溃而丢失 |
| 报告交付时间 | 任务结束到可审阅报告生成的时间 | 分钟级，而不是人工半天整理 |
| 基础设施误报率 | 被错误归因到 DUT 的脚本、主机或网络故障比例 | 必须单独监控，否则自动化会制造噪声 |

# 3. 产品定位与主打卖点

## 3.1 一句话定位

产品定义 固件提交后，系统自动刷版本、运行回归、处理卡死、收集证据、复现失败，并生成版本结论和缺陷单。

产品名可以暂定为 Storage LabOS，第一款模块叫 Regression Worker。品牌不必强调“AI SSD”，应强调“固件回归不再靠人熬夜”。

## 3.2 三个主打点

| 主打点 | 用户能感知到的结果 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| 一、自动完成，而不只是自动启动 | 工程师配置一次，系统整夜运行；主机卡死后能够继续，而不是停在那里等人 | 多数“自动化脚本”在异常后仍需要值守，这是实际人工成本来源 |
| 二、失败自动留证 | 每个失败形成统一时间线和 Evidence Bundle，包含环境、命令、日志、设备状态、画面、温度和恢复过程 | 减少“无法复现”和跨团队来回索取材料 |
| 三、不推翻现有工具 | DriveMaster、SANBlaze、Quarch、PyNVMe、fio、私有刷写工具和脚本均以连接器方式接入 | 降低客户迁移成本，也避免与成熟平台在底层能力上正面竞争 |

## 3.3 支撑卖点

基础设施故障与 DUT 故障分开：网络、脚本、系统、Agent、供电和设备异常使用不同状态码。

失败自动复现与缩小范围：固定环境重跑、局部步骤重跑、单变量验证和版本二分。

A/B 版本结论直接可用：不仅给 Pass/Fail，还给新增、消失、加重和偶发问题。

安全优先：绑定 DUT 序列号、破坏性动作白名单、工作流签名、权限和全量审计。

私有化部署：客户日志、固件和工具默认不离开内网；AI 可选本地模型。

报告在测试结束时已完成：工程师从执行者变成审阅者。

## 3.4 对外表达

| 场景 | 推荐表述 |
| --- | --- |
| 官网主标题 | 固件回归不再需要工程师通宵值守。 |
| 副标题 | 机器卡死能自救，失败自动留证，第二天直接看版本结论。 |
| 对研发负责人 | 把初级工程师从刷版本、重启、收日志和填报告中释放出来。 |
| 对实验室负责人 | 提升工位利用率，量化每周节省的人工介入和停机时间。 |
| 不建议使用 | “AI 精准判断所有 SSD 根因”“替代验证工程师”“一套工具取代所有测试平台”。 |

# 4. MVP 产品定义

## 4.1 首个场景：固件 A/B 的 100 次循环回归

MVP 只支持一个 SSD 型号、两个固件版本、一台 Windows 或 Linux 测试主机和一套真实 SOP。测试组合可包含 I/O、重启、冷启动、休眠恢复和数据校验。目标不是覆盖所有测试，而是证明全流程能无人值守闭环。

## 4.2 用户操作流程

1.  选择已登记的测试主机与 DUT，系统校验序列号、容量、当前固件和允许动作。

2.  选择固件 A、固件 B 以及一套已审核工作流模板。

3.  设置循环次数、重试策略、报告接收人和是否允许破坏性写入。

4.  系统执行环境预检：磁盘空间、网络、带外控制器、工具版本、日志目录和时间同步。

5.  任务开始后实时显示当前步骤、轮次、主机状态、设备枚举和关键指标。

6.  异常时自动收证、恢复、重试或中止，并明确区分基础设施故障与 DUT 故障。

7.  任务结束后输出固件 A/B 对比、失败簇、证据包和缺陷草稿。

## 4.3 MVP 范围

| 包含 | 暂不包含 |
| --- | --- |
| 单工位、单 DUT；Windows 或 Linux 二选一先做 | 多租户云平台与复杂计费 |
| Python / Shell / PowerShell / fio / nvme-cli / 私有 CLI 连接器 | 完整 NVMe 合规套件 |
| 重启、休眠、冷启动、主机掉电恢复 | 精准 M.2 3.3V 微秒级掉电 |
| 树莓派带外 Power / Reset / 心跳 / 温度 | PCIe Gen5/Gen6 自研高速背板 |
| 设备、主机、固件和环境指纹 | 自动 BIOS 版本刷写与视觉操作 |
| 统一日志、截图、状态和 Evidence Bundle | 大规模预测性故障模型 |
| 规则判定 + AI 摘要 / 报告 / 复现建议 | 由 AI 直接执行危险命令或批准发布 |

## 4.4 MVP 功能模块

| 模块 | MVP 功能 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 资产中心 | 测试主机、DUT、固件、工具版本、序列号与标签 | 任何破坏性任务必须绑定允许的 DUT |
| 工作流引擎 | 步骤、循环、条件、超时、重试、检查点、失败处理 | 任务重启后能从安全状态继续 |
| Host Agent | 执行命令、采集日志、心跳、设备枚举、上传证据 | Agent 崩溃不应导致全部证据丢失 |
| 带外控制 | 软重启、Reset、整机电源循环、在线状态监测 | 测试主机完全失联时仍可操作 |
| Evidence Bus | 统一事件时间戳、原始日志、截图、摘要、哈希 | 失败材料可追溯且不被覆盖 |
| 比较与报告 | A/B 通过率、失败类型、恢复次数、性能与温度差异 | 报告结论能回链到证据 |
| AI 助手 | SOP 草拟、日志摘要、失败归类建议、缺陷草稿 | 所有结论必须引用证据，不直接控制危险动作 |

## 4.5 POC 验收门槛

| 门槛 | 最低验收标准 |
| --- | --- |
| 完整执行 | 对固件 A、B 分别完成规定循环，支持中断恢复和任务审计 |
| 零误盘 | 所有破坏性动作均经过序列号和系统盘保护校验，误操作次数必须为 0 |
| 自救能力 | 模拟 Agent 停止、系统卡死或网络失联时，能够触发至少两级恢复策略 |
| 证据闭环 | 每个失败均可打开一条时间线，并下载统一证据包 |
| 版本比较 | 能够明确显示新增失败、已修复失败、重复失败与基础设施失败 |
| 人工减少 | 与原人工 SOP 对比，显著减少夜间值守、重启、收日志和整理报告时间 |

# 5. 产品功能与交互方案

## 5.1 页面结构

| 页面 | 核心内容 | 用户动作 |
| --- | --- | --- |
| 总览 Dashboard | 运行中任务、工位在线率、异常、人工介入、版本风险 | 快速判断实验室是否需要人处理 |
| 资产中心 | 主机、DUT、固件、工具、带外控制器、标签与状态 | 登记、绑定、禁用和审计 |
| 工作流模板 | SOP 转换后的步骤、参数、权限、版本和审批状态 | 复制、编辑、审核、发布 |
| 任务创建 | 选择资产、固件、模板、循环、报告和安全策略 | 启动或预约任务 |
| 实时运行 | 当前轮次、步骤、心跳、设备状态、日志和恢复动作 | 只在必须时人工接管 |
| 证据浏览器 | 失败时间线、原始日志、截图、环境和哈希 | 定位证据、下载包、生成缺陷 |
| 版本比较 | A/B 成功率、失败簇、性能、温度和恢复差异 | 作出版本判断 |
| 失败中心 | 跨任务聚类、指纹、首次/最近出现、关联版本 | 去重、标记、复现和分派 |

## 5.2 失败状态模型

INFRA_NETWORK_FAILURE 网络 / 交换机 / SSH / RPC INFRA_AGENT_FAILURE Agent 或插件运行器异常 INFRA_HOST_OS_FAILURE 蓝屏、Kernel Panic、系统无法启动 TEST_SCRIPT_FAILURE 脚本异常、参数错误、依赖缺失 DUT_ENUMERATION_FAILURE SSD 未识别、掉盘、链路异常 DUT_DATA_FAILURE 校验失败、介质错误、不可恢复数据错误 DUT_PERFORMANCE_REGRESSION 超出已审核阈值的性能 / 长尾退化 DUT_FIRMWARE_FAILURE 刷写、提交、激活或回退异常 UNKNOWN 证据不足，等待工程师分类

状态模型必须在大模型之前建立。AI 可以解释和推荐，但真正的状态码应由规则、工具返回值和硬件信号生成。

## 5.3 Evidence Bundle

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 身份与环境 | Run ID、DUT 序列号、型号、固件、主板、BIOS、操作系统、内核/驱动、工具版本 |
| 流程上下文 | 工作流版本、步骤、循环轮次、输入参数、超时、重试和检查点 |
| 设备证据 | Identify、SMART/Health、Error Log、Self-test、Telemetry/厂商私有日志（可用时） |
| 主机证据 | 系统日志、事件查看器、dmesg/journal、进程、资源、设备枚举和链路状态 |
| 现场证据 | HDMI 截图/录像、串口、温度、供电控制动作、主机心跳和网络状态 |
| 数据证据 | 测试文件哈希、校验结果、失败 LBA/范围、fio/PyNVMe/私有工具输出 |
| 恢复证据 | 软恢复、Reset、断电、重新上线、重新枚举和恢复耗时 |
| 完整性 | 所有文件清单、时间戳、大小、哈希和生成组件版本 |

NVMe 标准已经定义 SMART/Health、Error Information、Device Self-test、Persistent Event 和 Telemetry 等可供诊断的日志或能力；厂商私有日志可通过专用工具或 nvme-cli 插件扩展读取。[11][12]

## 5.4 A/B 报告结构

执行摘要：版本是否建议进入下一阶段、阻断问题数量、关键风险。

环境锁定：两次测试的主机、BIOS、OS、驱动、工具和配置是否一致。

通过率与稳定性：总循环、完整完成、失败、自动恢复、人工介入。

问题变化：新增、已修复、仍存在、出现频率变化和严重性变化。

证据链接：每一个结论回链到原始任务、事件时间线和 Evidence Bundle。

下一步建议：复现工作流、需要固定/变化的变量、建议责任团队。

# 6. 技术架构与开发方向

图 2｜MVP 总体架构。带外恢复面独立于测试主机，证据面独立保存失败现场。

## 6.1 核心组件

| 组件 | 职责 | MVP 建议 |
| --- | --- | --- |
| Web 控制台 | 资产、模板、任务、运行状态、证据、比较和权限 | Next.js + TypeScript + ECharts |
| API / Orchestrator | 领域模型、权限、安全门禁、任务编排和报告 | FastAPI + PostgreSQL |
| Durable Workflow | 长时间任务、重试、等待主机上线、检查点与补偿动作 | POC 用数据库状态机；产品化再评估 Temporal 等持久工作流 |
| Host Agent | 命令执行、心跳、设备/系统采集、插件隔离与上传 | MVP 用 Python 服务；稳定后将核心守护进程迁移到 Go |
| Plugin Runner | 接入 CLI、脚本、DriveMaster、SANBlaze、Quarch 等 | 清单化插件 + JSON 输入输出 + 超时/权限声明 |
| OOB Controller | Power、Reset、AC、电源状态、HDMI/串口/温度 | 树莓派 / CM4 / 工业控制器 + 独立 Agent |
| Evidence Store | 原始日志、截图、证据包和不可变清单 | MinIO / S3 兼容对象存储；元数据进 PostgreSQL |
| AI Service | SOP 草拟、摘要、聚类标签、复现建议和报告 | 可配置本地或客户批准的模型；所有输出引用证据 |

## 6.2 工作流状态机

DRAFT → APPROVED → QUEUED → PRECHECK → RUNNING ↘ WAITING_FOR_HOST ↘ COLLECTING_EVIDENCE ↘ RECOVERING → RESUME / RETRY ↘ PASSED ↘ FAILED_DUT ↘ FAILED_INFRA ↘ ABORTED / EMERGENCY_STOP

持久状态机比普通脚本循环重要。测试可能持续数小时或数天，控制服务、Agent、主机或网络都可能重启；任务状态必须可恢复，且每一步需要幂等、超时和补偿逻辑。

## 6.3 工作流定义示例

workflow_version: 1 name: fw_ab_powerstate_regression safety: allowed_dut_serials: ["SAMPLE-001"] destructive_write: true require_approval: true variables: cycles: 100 firmware: "FW_B.bin" steps: - id: precheck action: lab.precheck - id: flash action: vendor.flash_firmware args: {image: "${firmware}"} - id: reboot action: host.reboot wait_for: {agent_online: true, timeout_sec: 600} - id: loop repeat: "${cycles}" steps: - action: nvme.collect_baseline - action: io.run_profile args: {profile: "4k_mixed", duration_sec: 300} - action: host.hibernate - action: host.wait_resume - action: dut.verify_enumeration - action: data.verify_hash on_failure: - action: evidence.capture_all - action: recovery.escalate - action: failure.classify

## 6.4 插件规范

| 字段 | 作用 |
| --- | --- |
| name / version / platform | 标识连接器、版本兼容和运行环境 |
| capabilities | 声明刷固件、采日志、I/O、供电、Reset 等能力 |
| risk_level | 只读、写入、格式化、Sanitize、固件更新等风险级别 |
| inputs / outputs | 使用 JSON Schema 约束参数和结构化结果 |
| timeout / retry / idempotent | 定义超时、重试和能否安全重复执行 |
| evidence | 声明必须产生的日志、快照和状态字段 |
| healthcheck | 任务前验证工具、许可证、设备和依赖是否可用 |
| cleanup / compensation | 失败或取消后恢复环境的动作 |

## 6.5 数据模型

| 实体 | 关键字段 |
| --- | --- |
| Host | 主机 ID、硬件、BIOS、OS、驱动、Agent、带外控制器、状态 |
| DUT | 序列号、型号、容量、形态、固件、标签、允许动作、生命周期 |
| Firmware | 文件哈希、版本、来源、兼容型号、审批、刷写工具 |
| Workflow | 版本、步骤、参数、风险、审批、签名、关联 SOP |
| Run / Step Run | 状态、时间、主机、DUT、固件、输入、输出、重试、检查点 |
| Evidence | 类型、URI、哈希、时间范围、来源组件、关联步骤 |
| Failure Signature | 状态码、日志特征、步骤、环境、DUT 状态、聚类 ID |
| Intervention | 人工介入原因、动作、耗时、结果，用于量化真实节省 |

## 6.6 AI 与确定性系统的边界

| 由确定性系统负责 | 由 AI 辅助 |
| --- | --- |
| 设备序列号与系统盘保护 | 把自然语言 SOP 草拟成工作流 |
| 命令白名单、权限、审批、超时和紧急停止 | 解释日志和生成工程摘要 |
| 真正执行刷写、格式化、Sanitize、供电和 Reset | 给失败簇命名、提取相似特征 |
| Pass/Fail 阈值、发布门禁和状态码 | 提出下一轮单变量验证或复现建议 |
| 原始证据采集、哈希和审计 | 生成 A/B 报告与缺陷草稿 |

AI 原则 任何 AI 结论都必须包含证据引用、置信度和“尚不能排除”的替代解释。AI 不直接执行危险动作，也不替代工程师作最终根因和发布判断。

## 6.7 安全与私有化

默认部署在客户内网；固件、私有工具、日志和客户数据不上传公共云。

工作流模板需要版本化、审批和签名；运行时禁止临时拼接未审核的危险命令。

系统盘、非白名单序列号和生产盘默认禁止写入；破坏性动作需要双重确认或审批。

Secrets 与日志分离；刷写工具凭据、许可证和 API Token 使用专门密钥存储。

所有自动恢复和人工接管动作写入不可变审计日志。

模型调用可配置脱敏；客户要求时使用本地推理。

# 7. 硬件方案与演进路径

## 7.1 MVP：树莓派作为带外控制器，不作为高性能测试主机

树莓派的价值不是跑满高端 SSD，而是在测试主机完全失联时仍能独立判断在线状态、操作 Power/Reset、记录温度和恢复过程。I/O 与固件测试应优先在真实 x86 Windows/Linux 主机的原生 M.2/U.2 接口上运行。

| 组件 | 首版选择 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 测试主机 | 普通 x86 台式机或服务器，系统盘与 DUT 分离 | 运行客户原有工具、驱动和真实负载 |
| 带外控制器 | Raspberry Pi 5、CM4 或工业 Linux 控制器 | 心跳、Power、Reset、AC、传感和画面 |
| ATX 控制 | 光耦隔离的 Power/Reset 控制板 | 模拟按键，避免直接操作高风险供电轨 |
| 供电控制 | 首版先控制整机 AC；需要 DUT 精确掉电时接入成熟工具 | 避免首版陷入 M.2 供电时序和信号完整性 |
| 画面采集 | USB HDMI 采集，可选串口 | OS 未启动或蓝屏时仍能留证 |
| 传感器 | 温度为主，后续增加电流/电压 | 辅助判断热相关和供电相关异常 |
| 网络 | 控制面与带外控制器独立心跳 | 区分主机崩溃与网络故障 |

## 7.2 分级恢复策略

1.  Agent 仍在线：终止异常进程、清理资源、重新执行安全步骤。

2.  Agent 失联但操作系统可达：远程软重启或服务恢复。

3.  主机无响应：带外控制器短按 Reset，并监测重新上线。

4.  Reset 无效：执行整机 AC 电源循环，保存断电和恢复时间。

5.  多次恢复失败：进入安全停止，保留现场，禁止无限重启。

## 7.3 硬件演进

| 阶段 | 硬件投入 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| H0 现成硬件 POC | 测试主机 + 树莓派 + ATX 控制 + 温度 + 可选 HDMI | 先证明完整闭环和人工减少 |
| H1 工程样机 | 工业控制器、隔离 I/O、机箱、状态灯、看门狗、可靠供电 | 已有试点客户，需要长期无人值守 |
| H2 第三方仪器集成 | PSPA、Quarch、智能 PDU、温箱等适配器 | 客户确实需要 DUT 独立掉电和故障注入 |
| H3 自研带外控制板 | 多路 Power/Reset、传感、串口、硬件看门狗、远程升级 | 多个客户有一致需求，外购成本或集成复杂度成为瓶颈 |
| H4 专业 DUT 电源 / 夹层板 | 精确掉电、测量、旁带信号和保护 | 由硬件团队完成 SI/PI、电气安全和长期可靠性验证 |

硬件边界 第一版不要直接切断 M.2 3.3V，也不要自研 Gen5/Gen6 高速转接背板。专业厂商已经提供可软件控制的 DUT 供电、功耗测量、Reset、HotPlug 和故障注入能力；先适配，后自研。[3][5][6][8]

# 8. 竞品分析与竞争策略

## 8.1 市场现状

截至 2026 年 7 月，主流存储验证厂商继续向更高 PCIe 代际、更多 DUT、协议合规、功耗测量、供电控制和故障注入扩展。OakGate 与 SANBlaze 已公开面向 PCIe 6.0 的产品路线，说明新团队若从高速验证硬件正面进入，将面对成熟技术积累与持续代际升级。[13][14]

另一方面，ULINK、SANBlaze、Quarch 和 PyNVMe3 都提供不同程度的自动化或 API 能力，不能把差异化建立在“竞品不会自动化”上。真正可建立的新定位是：跨工具编排、测试主机自救、证据闭环、失败去重与复现，以及对企业真实 SOP 的快速适配。

## 8.2 主要竞品画像

| 竞品 | 公开定位与能力 | 强项 | 本项目的策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ULINK DriveMaster + NVMe Suites + PSPA | Windows 上的 NVMe 命令、协议、回归与数据完整性测试；回归套件覆盖多种电源循环、数据比较和 JEDEC 工作负载；PSPA 支持软件控制 DUT 供电与测量。[1][2][3] | 测试内容成熟，协议/命令控制和电源循环结合紧密 | 不重写套件；做上层版本流转、任务调度、主机恢复、跨工具证据和缺陷闭环 |
| Teledyne LeCroy OakGate | 专有 SVF 软件与桌面/机架设备组合，支持主流存储协议，可扩展多个 DUT，面向中大型测试团队。[4] | 成熟、稳定、规模化、底层验证能力强 | 把 OakGate 视为高价值执行器；产品在其上方统一编排实验室流程 |
| SANBlaze SBExpress | Turnkey NVMe 验证系统；RM5 为 16 盘位 Gen5 机架设备，支持供电、功耗和错误注入；桌面系统提供 Python、REST、CLI/XML，公开资料称有 900+ 内置测试。[5][6] | 协议、合规、硬件控制、API 和多盘位一体化 | 不比测试数量；比人工介入、异常自救、证据完整性和跨平台复现 |
| Quarch | 聚焦功耗、供电循环、HotPlug、旁带和物理层故障注入，提供 Python/REST 等自动化接口，并可与 PyNVMe 等集成。[7][8] | 电源与物理故障注入专业、模块化 | 作为硬件连接器；不先自研精密供电与信号故障注入 |
| PyNVMe3 | Python + 专用用户态 NVMe 驱动，可在通用 x86/Ubuntu 平台运行，适合脚本化与 CI，降低专用硬件门槛。[9][10] | 灵活、低成本、开发者友好、易于定制 | 作为首批默认执行器之一；补齐带外自救、资产、安全、证据和报告 |
| 企业自研脚本 / Jenkins 类流水线 | 自由组合 Python、Shell、PowerShell、fio 和私有工具 | 最贴合内部需求，已有沉没成本 | 真正的隐形竞品；必须做到接入而非替换，并明显降低维护和值守成本 |

## 8.3 能力重心对比

| 能力维度 | 专业测试平台 | 自研脚本 / CI | Regression Worker |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议与底层测试覆盖 | 强，通常是核心卖点 | 取决于团队积累 | 不作为首版核心；调用外部能力 |
| 供电 / Reset / 故障注入 | 成熟平台可很强 | 需要自接硬件 | 统一适配，并提供带外恢复策略 |
| 企业私有 SOP 适配 | 可定制，但取决于平台 | 强，但维护分散 | 以工作流与插件为核心 |
| 主机完全卡死后的自救 | 部分平台具备设备级控制；跨主机流程各异 | 常需人工处理 | 产品级主打能力 |
| 跨工具证据时间线 | 通常围绕自身工具 | 多目录、多格式 | 统一 Evidence Bundle |
| 基础设施与 DUT 故障区分 | 依赖具体平台和脚本 | 容易混杂 | 统一状态模型和分类 |
| 失败去重与最短复现 | 通常需工程师完成 | 依赖内部开发 | 核心增值能力 |
| 报告 / 缺陷闭环 | 有报告，但跨工具整合有限 | 人工拼接常见 | 测试结束即生成可提单结果 |
| 采购与替换阻力 | 可能较高 | 最低 | 叠加在现有资产上，降低迁移阻力 |

## 8.4 如何真正脱颖而出

1. 指标不同：竞品常用协议覆盖、测试数量、带宽、盘位和测量精度证明能力；你们用“每周节省多少人工介入、多少失败能够自动形成证据”证明价值。

2. 中立连接层：支持竞品和客户自研工具，把已有投入变成插件。客户无需在迁移前先否定过去的系统。

3. 主机级自救：很多存储工具能控制 DUT，但客户真正痛苦的是测试主机、操作系统、Agent 和网络异常后没人处理。

4. Evidence First：把“失败结果”变成可转交、可复现、可审计的工程资产。

5. Failure Intelligence：基于结构化状态和真实证据做去重、版本关联、单变量复现和历史问题检索。

6. SOP 产品化：每接入一套真实 SOP，就形成可复用模板、连接器和行业知识，而不是一次性外包脚本。

## 8.5 竞争风险

| 风险 | 判断 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 成熟厂商增加 AI、报告或调度 | 很可能发生，不能依赖单一功能领先 | 保持跨厂商中立、做连接器广度和真实 SOP 数据 |
| 客户选择自研 | 这是最常见替代方案 | 以更快上线、带外硬件、证据标准和长期维护降低自研吸引力 |
| 被认为只是“套壳 Jenkins” | 如果只做任务调度，确实会发生 | 必须把 OOB 自救、DUT 安全、证据包、失败指纹和复现做深 |
| 客户不愿开放私有工具和日志 | 存储行业数据敏感 | 内网部署、最小权限、适配器边界、脱敏和可审计 |
| 不同客户 SOP 差异过大 | 可能沦为项目制外包 | 核心模型标准化，连接器和模板参数化，严格控制定制边界 |

# 9. 差异化、护城河与品牌表达

## 9.1 可持续护城河

| 护城河 | 形成方式 | 为什么不容易复制 |
| --- | --- | --- |
| 连接器网络 | 对专业平台、私有 CLI、操作系统和硬件控制器持续适配 | 单个连接器不难，但长期兼容和组合测试成本高 |
| 标准证据模型 | 把主机、DUT、工具、画面、供电和恢复放入统一时间线 | 需要深刻理解真实故障流程和客户材料要求 |
| 失败指纹库 | 跨固件、环境、步骤和日志生成稳定签名与聚类 | 数据来自长期真实回归，不能靠一次模型训练获得 |
| SOP 模板资产 | 将客户流程抽象为可复用工作流、参数和门禁 | 越贴近行业，交付越快，客户切换成本越高 |
| 带外控制经验 | 主机状态识别、分级恢复、避免死循环和安全停止 | 软硬件结合，需要大量异常场景验证 |
| 可信度与审计 | 零误盘、证据完整、可回溯、私有化 | 存储验证的信任来自长期稳定运行，不只是界面和模型 |

## 9.2 数据飞轮

更多真实工作流 → 更多结构化运行与失败证据 → 更稳定的失败指纹和恢复策略 → 更快的 SOP 接入与更少误报 → 更高无人值守完成率 → 客户愿意接入更多工位和工具

数据飞轮不能依赖上传客户原始敏感数据。产品应支持在客户本地训练/统计，中心仅同步脱敏的规则、连接器版本和通用失败模式；是否共享由客户明确授权。

## 9.3 品牌与销售语言

| 建议强调 | 避免强调 |
| --- | --- |
| 存储实验室数字执行员 | 万能 AI 存储专家 |
| 无人值守完成率和释放工时 | 测试脚本数量 |
| 异常自救和证据闭环 | 简单任务调度 |
| 不替换现有工具，快速叠加 | 颠覆所有测试平台 |
| 工程师保留最终判断 | 替代验证工程师 |
| 私有化、安全、可审计 | 把所有日志上传云端训练 |

# 10. 产品路线与未来规划

图 3｜路线以里程碑和验收门槛推进，而不是先搭建“大而全”平台。

## 10.1 阶段 A：单工位 POC

| 交付 | 进入下一阶段的门槛 |
| --- | --- |
| 一台测试主机、一块允许破坏性测试的 SSD、两个固件版本、一套 SOP | 完整跑通 A/B 工作流，所有动作可追溯 |
| Agent、基础工作流、树莓派 Power/Reset、日志和报告 | 模拟主机失联后能自动恢复 |
| 设备身份、安全白名单、Evidence Bundle | 误盘为 0；失败证据不因主机崩溃丢失 |
| 人工流程对照测量 | 明确减少了哪些步骤和工时 |

## 10.2 阶段 B：试点版 Regression Worker

接入客户真实刷写工具、私有日志工具和一到两套回归 SOP。

增加角色权限、模板审批、审计、报告版本和缺陷系统接口。

完善 Windows / Linux 主机故障识别与分级恢复。

建立基础失败指纹、任务对比和工位利用率指标。

形成可重复安装、升级和远程诊断的私有化部署包。

## 10.3 阶段 C：多工位 Storage LabOS

统一资源预约、任务队列、优先级、并发和维护窗口。

主机、DUT、固件、工具和许可证资产管理。

跨工位失败聚类、历史版本关联和实验室健康看板。

连接器 SDK 与客户自助适配框架。

支持接入 OakGate、SANBlaze、Quarch、DriveMaster 等现有资产。

## 10.4 阶段 D：兼容性循环测试柜（方向 4）

在单工位工作流、自救、证据和调度成熟后，增加多主板、多 BIOS、OS、驱动和电源状态矩阵。此时方向 4 不再是一个新项目，而是同一 LabOS 的新资源类型与测试模板。

独立测试节点与带外控制，避免首版设计高速 PCIe 共享背板。

系统镜像恢复、驱动安装、启动前画面采集和兼容性环境指纹。

Pairwise / 风险加权等组合缩减，避免矩阵全排列。

输出固件与主板/BIOS/驱动的兼容性图谱、白名单和最小复现组合。

## 10.5 阶段 E：相邻产品

| 产品模块 | 复用能力 | 新增能力 |
| --- | --- | --- |
| RMA 返修盘初检 | 资产、工作流、日志、证据、报告 | 返修登记、标准复现、初步分流 |
| 来料质检工位 | 多工位调度、设备身份、报告 | 批量扫码、批次基线、标签/系统接口 |
| 工业存储黑匣子 | Agent、事件时间线、异常模型 | 现场长期采集、边缘缓存、远程回传 |
| 精确掉电与故障注入 | 带外控制、工作流、证据 | 自研电源/信号板或深度仪器集成 |
| 实验室运营分析 | 任务、工位、介入、失败数据 | 容量规划、利用率和质量趋势 |

## 10.6 关键决策门

| 决策门 | 继续投入的必要证据 |
| --- | --- |
| 从 POC 到试点 | 真实 SOP 下显著减少人工介入；至少一次异常被自动恢复并形成可用证据 |
| 从试点到产品化 | 客户愿意持续使用并提供第二套 SOP；部署、升级和安全问题可控 |
| 从单工位到多工位 | 客户有明确工位规模和调度痛点，而非为了平台化而平台化 |
| 从外购硬件到自研控制板 | 三个以上客户出现重复硬件需求，且外购成本/集成限制影响销售 |
| 进入兼容性测试柜 | 单工位底座稳定，且有主板/BIOS/OS 矩阵的真实付费需求 |

# 11. 商业化与首批客户策略

## 11.1 最适合的首批客户

| 客户特征 | 为什么适合 |
| --- | --- |
| 中型 SSD、主控、模组或工业存储团队 | 有真实测试压力，但未必已有完整内部 LabOS |
| 拥有 5-50 个测试工位或大量零散脚本 | 人工值守和维护成本明显，能量化 ROI |
| 至少有一套固定且高频的固件回归 SOP | 容易形成第一条闭环，而不是开放式咨询 |
| 愿意提供脱敏报告、正常/异常样品和工程师接口 | 能验证产品是否真正解决问题 |
| 需要私有化部署和现有工具接入 | 恰好匹配中立控制层定位 |

首批客户选择 暂不优先挑战已经拥有成熟自研 SLT / LabOS 的头部厂商。先找“已有测试能力，但流程碎片化、夜间仍要人守”的团队。

## 11.2 POC 交付包

一份真实 SOP 的结构化工作流和风险清单。

一台测试主机 Agent 与一套树莓派带外控制。

客户私有刷写工具、I/O 工具和日志工具连接器。

固件 A/B 循环任务、异常自救和 Evidence Bundle。

版本对比报告、人工步骤对照和 ROI 结果。

下一阶段产品化边界与报价依据。

## 11.3 商业模式

| 收入项 | 说明 |
| --- | --- |
| POC / 集成服务 | 围绕一套 SOP 和一个工位完成连接器、流程和现场验证 |
| 软件许可 / 订阅 | 按工位、并发任务或实验室规模授权，私有化部署 |
| 带外控制硬件 | 标准控制盒、机箱、传感和可选画面采集 |
| 高级连接器 | 专业测试平台、仪器、缺陷系统和私有工具适配 |
| 维护与升级 | 连接器兼容、系统升级、安全补丁和远程支持 |
| 后续模块 | 兼容性柜、RMA、来料质检、运营分析 |

## 11.4 ROI 计算方式

每月可节省成本 ≈ （原每次人工操作分钟 × 每月任务次数 × 工程师综合小时成本） + 夜间 / 周末值守成本 + 因失败证据不足导致的重复复现时间 + 测试机空转和等待人工恢复的机会成本 - 软件与硬件的月度摊销成本

销售时不要只展示“技术很强”，而要对照客户原 SOP 逐步标注哪些动作被删除、哪些异常不再需要人到场、报告提前了多久。

## 11.5 POC 访谈问题

哪一套测试每周重复最多，步骤最固定，最需要人守？

测试主机最常见的中断原因是什么：蓝屏、掉盘、脚本、网络、供电还是环境？

失败后工程师必须收集哪些证据才能建缺陷单？

现有工具有哪些 CLI、API 或可调用入口？哪些只能操作 GUI？

哪些动作可能破坏数据或刷错盘？现有审批与白名单是什么？

一名工程师每周花多少时间在执行、值守、重跑和整理报告上？

哪些问题由于证据不足经常被标记为“未复现”？

# 12. 团队分工、风险与立项动作

## 12.1 初始团队

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 你：产品 / 全栈 / AI | 产品定义、控制台、工作流、数据模型、AI 报告、交付体验和项目推进 |
| 同学：存储领域 / 客户 / 资金 | 真实 SOP、测试样品、固件/日志解释、行业关系、首批客户和资源投入 |
| 验证工程师（必须） | 把真实流程拆成可执行步骤、定义门禁、验收状态和异常分类 |
| 嵌入式 / 硬件工程师 | 带外控制、隔离、可靠供电、看门狗、机箱与后续自研板 |
| 后续平台工程师 | Agent 稳定性、部署、升级、对象存储、权限和多工位调度 |

## 12.2 主要风险清单

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 没有真实 SOP，只按想象开发 | 做出漂亮但没人使用的通用平台 | 第一条工作流必须来自同学公司或真实客户 |
| 试图一次支持所有工具和接口 | 项目失控、无法验收 | 先锁定一个 OS、一个 SSD 类型、一套工具链 |
| 只做网页调度，没有异常自救 | 容易被视为脚本平台或 Jenkins 套壳 | 带外控制、状态机和证据闭环必须进入 MVP |
| AI 结论过度承诺 | 降低工程师信任并带来错误决策 | 证据引用、置信度、规则优先、人工确认 |
| 硬件故障导致误判或损坏 DUT | 安全和品牌风险 | 隔离、保险、白名单、紧急停止和硬件评审 |
| 客户定制过多 | 变成低毛利项目制 | 插件 SDK、标准模型、可配置模板、定制边界 |
| 无法证明节省人工 | 购买理由不充分 | 从第一天记录人工介入和原流程基线 |

## 12.3 立项后的第一批动作

1.  向同学获取一份最耗人的固件回归 SOP、一份脱敏测试报告和两个固件版本。

2.  选定一台独立测试主机和一块允许反复写入/刷写的测试 SSD。

3.  用人工完整执行一次 SOP，逐步记录动作、等待、判断、异常和最终报告。

4.  将流程拆成“专家判断”和“机械执行”，只自动化后者。

5.  先实现设备身份、安全预检、任务状态机和原始证据采集，再做 AI。

6.  接入第一个刷固件工具与第一个 I/O/日志工具。

7.  接入树莓派 Power/Reset，模拟 Agent 失联和主机卡死。

8.  完成固件 A/B 的 100 次循环 Demo，统计人工介入和失败证据。

9.  让真实验证工程师审阅报告，修改 Evidence Bundle 和状态码。

10.  用 Demo 向第二个潜在客户验证是否存在同类 SOP，而不是立即扩功能。

## 12.4 最终立项结论

建议立项 以“固件回归测试值守机器人”为第一产品，底层定位为 Storage LabOS 的单工位执行节点。第一阶段只证明三件事：测试能自动完成、主机异常能自救、失败能自动形成可用证据。完成后再扩展多工位和兼容性测试柜。

# 附录 A｜工作流与证据目录示例

## A.1 Evidence Bundle 目录

run-20260727-0001/ ├── manifest.json ├── environment/ │ ├── host.json │ ├── dut.json │ ├── firmware.json │ └── tool_versions.json ├── timeline/events.ndjson ├── device/ │ ├── identify.json │ ├── smart-health.json │ ├── error-log.json │ └── telemetry.bin ├── host/ │ ├── system.log │ ├── kernel.log │ └── device-enumeration.json ├── test/ │ ├── stdout.log │ ├── stderr.log │ ├── metrics.json │ └── hashes.json ├── oob/ │ ├── heartbeat.ndjson │ ├── power-actions.ndjson │ ├── temperature.csv │ └── screenshots/ ├── recovery/recovery.json └── summary/ ├── failure-signature.json ├── ai-summary.md └── issue-draft.md

# 附录 B｜失败指纹建议

失败指纹应由稳定、可解释的字段组成，而不是直接使用大模型生成的文本。建议包含：

失败状态码与工作流步骤。

DUT 是否枚举、控制器/命名空间状态和链路信息。

关键错误码、内核事件、工具返回值和日志模板。

固件、主板、BIOS、OS、驱动和电源状态。

失败前后时间窗口内的温度、供电动作和恢复结果。

数据校验是否失败以及失败范围。

将结构化字段归一化后计算签名，再使用聚类或语义模型辅助合并相似问题。工程师可以手动拆分、合并和给簇命名，结果反哺后续规则。

# 附录 C｜参考资料与竞品官方来源

以下资料用于核对竞品公开定位与 NVMe 日志能力，访问日期均为 2026 年 7 月 27 日。竞品“缺口”属于基于公开产品定位的战略判断，不代表其不存在非公开或定制功能。

[1] ULINK DriveMaster 10 NVMe

[2] ULINK NVMe Test Suites

[3] ULINK PCIe-SSD Power Adapter Plus Gen4

[4] Teledyne LeCroy OakGate SSD Test and Validation Solutions

[5] SANBlaze SBExpress-RM5

[6] SANBlaze SBExpress-DT5CD

[7] Quarch Data Center & AI Solutions

[8] Quarch PyNVMe / PyNVMe3 Integration

[9] PyNVMe3 User Guide

[10] PyNVMe3 Developer’s Guide

[11] NVM Express: Error Reporting, SMART, Log Pages and Management

[12] NVM Express: Open Source NVMe CLI

[13] Teledyne LeCroy: OakGate PCIe 6.0 / NVMe Validation Announcement

[14] SANBlaze: Gen6 SSD Testing Announcement

# 附录 D｜术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| DUT | Device Under Test，被测设备，本项目主要指 SSD。 |
| OOB / 带外控制 | 独立于测试主机操作系统的控制路径，用于 Power、Reset、画面、串口和传感。 |
| Evidence Bundle | 一次失败或任务的标准化证据包。 |
| UCR | Unattended Completion Rate，无人值守完成率。 |
| Failure Signature | 由状态、步骤、日志、环境和设备特征组成的失败指纹。 |
| Regression Worker | Storage LabOS 的第一款单工位固件回归执行模块。 |
| LabOS | 面向存储实验室的统一控制平面，管理任务、工位、证据、恢复和智能分析。 |
| SOP | Standard Operating Procedure，企业既有标准操作流程。 |

— 文档结束 —